У Т В Е Р Ж Д А Ю

«____» ___________ 2019 г.

План квалификационного тестирования программы создания заявления о выдаче заграничного паспорта нового поколения

Москва 2019

# СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ
_______________________	И.Ю. Трофимов
Подпись, дата

# РЕФЕРАТ
План на стр., 1 табл., 2 ист.
Ключевые слова: квалификационное тестирование, исследовательского тестирования, тестовые сценарии, формально-логический контроль данных, методики проектирования тестов, тестовое окружение.
Документ предназначен для планирования работ, анализа и разбиения на активности по тестированию приложения по созданию заявления о выдаче заграничного паспорта нового поколения.

# СОДЕРЖАНИЕ

# ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
### Обозначения и определения
В настоящем плане квалификационного тестирования применены термины по ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010, используются термины из глоссария ISTQB, широко распространённые в сообществе специалистов по тестированию, и базирующиеся на основе международных стандартов IEEE 829 и IEEE 610, а также следующие термины с соответствующими определениями:
дефект – несоответствие, связанное с предназначенным или установленным использованием фактического результата выполнения программы ожидаемому результату;
инсталляция – процесс установки программного средства, удовлетворяющего заданным требованиям, в целевую среду применения;
квалификационное тестирование – процесс подтверждения того факта, что разрабатываемый программный продукт удовлетворяет спецификациям и требованиям и готов для применения в заданном окружении или интеграции с системой, для которой он предназначен;
план квалификационного тестирования – документ, описывающий объем работ по квалификационному тестированию, начиная с описания объекта, цели, стратегии, расписания, критериев начала и окончания тестирования, до необходимого в процессе работы тестовых сред, тестовых сценариев, а также оценки рисков с вариантами их разрешения;
сценарий тестирования – документ, описывающий набор входных значений, предусловий выполнения, ожидаемых результатов и постусловий выполнения, разработанный для определенной цели или условия, таких как выполнение определенного пути программного обеспечения (либо составной части программного обеспечения) или же для проверки соответствия определенному требованию;
установочный пакет – исполняемый бинарный файл, использующийся для инсталляции программного средства.

### Сокращения
В данном плане квалификационного тестирования используются следующие сокращения:
БД	–	база данных;
ОС	–	операционная система;
ПО	–	программное обеспечение;
ФЛК	–	формально-логический контроль.

# ВВЕДЕНИЕ
Документ содержит описание подходов проведения тестирования и видов тестовых сценариев. Он определяет объекты тестирования, свойства для тестирования, задания, ответственных за задания, уровни и виды проведения тестирования, независимости каждого тестировщика, тестовое окружение, метод проектирования тестов, определяет используемые критерии входа и критерии выхода и причины их выбора, а также любые риски, требующие планирования на случай чрезвычайных обстоятельств.

### Комплексные показатели качества
При осуществлении контроля качества разработки в ходе данной работы применяются комплексные показатели качества, которые приводятся в соответствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010-2015.

### Цели тестирования
Целью проведения квалификационного тестирования программы по созданию заявления о выдаче заграничного паспорта нового поколения является выявление способностей соискателя на должность тестировщика на предмет соответствия выдвигаемых к данной позиции требований.
Первоочередной задачей выступает проверка программы на соответствие форматно-логическому контролю данных электронных анкет, описанному в отдельной документации. Также в рамках исследовательского подхода будет произведено тестирование основных незадокументированных возможностей программы.
В основном квалификационное тестирование будет производиться вручную. При этом основным подходом будет использоваться исследовательское тестирование, а также выполнение разработанных в ходе выполнения плана сценариев.

# 1 Стратегия тестирования
Стратегия тестирования определяет типы тестов, которые нужно выполнять для данных функциональных возможностей программы создания заявления о выдаче заграничного паспорта нового поколения, включает описание необходимых подходов с точки зрения целей тестирования и может задавать описания или требования к необходимым для проведения тестирования инструментам и инфраструктуре.

При этом стоит выделить следующие стадии проведения работ:
- подготовка тестового окружения;
- разработка тестовых сценариев согласно документу «Приложение ФЛК.doc», включая позитивные и негативные тесты;
- проведение исследовательского тестирования форм программы;
- прогон разработанных тестовых сценариев;
- подготовка отчёта по результату проведения тестирования.

# 2 Идентификация объектов тестирования
Тестированию должна быть подвергнута программа по созданию заявления о выдаче заграничного паспорта нового поколения, представленная в виде дистрибутива для ОС семейства Linux. Дистрибутив состоит из двух пакетов: AnketManager-1.0.0-Linux.deb и libpodofo0.9.2_0.9.2-1ppa1_amd64.deb.

# 3 График запланированных активностей и определение заданий на тестирование
График выполнения плана тестирования представлен в Таблице 1.
№	Активность	Даты
1	подготовка тестового окружения и развёртывание	05 октября
2	формирование тестовых сценариев	05-08 октября
3	прогон тест-плана	08-09 октября
4	проведение исследовательского тестирования	05-09 октября

Таблица 1 — график выполнения плана тестирования
Прогон тест-плана подразумевает собой выполнение сценариев, представленных в двух файлах Правила заполнения полей.ods и Реквизитный состав анкет.ods.

# 4 Виды тестирования
В ходе выполнения данной работы будет применено исследовательское тестирование.
В качестве охватываемых критериев качества может быть проверено покрытие следующих характеристик качества (по ГОСТ Р 25010-2015):
- функциональная пригодность,
- переносимость,
- совместимость
- удобство использования.

# 5 Определение методики проектирования тестов
В ходе проектирования тестовых сценариев будут использоваться традиционные методики разработки тестов, такие как разбиение на эквивалентные области и анализ граничных значений.
Ввиду того, что перед тестированием стоит цель проверка программы на соответствие форматно-логическому контролю данных электронных анкет, подразумевающая собой правильность заполнения полей заявлений о выдаче паспорта, то проверять наследование (правильность передачи) указанных значений не планируется…. Поэтому методы . диаграмма состояний и переходов и метод попарного тестирования использоваться ..
Разработанные тестовые сценарии, касающиеся проверки реквизитного состава анкет, отображены в соответствующем документе .…
Тестовые сценарии, касаемые логических правил заполнения полей (в этом случае проверяются условия заполнения системы нескольких связанных полей) описаны в документе Правила заполнения полей.ods.
Отдельно описан контрольный пример, содержащий в себе только позитивные значения. Данный документ описывает заполнения всех полей анкеты и дальнейшее редактирование её значений.

# 6 Учёт рисков, которые могут возникнуть в процессе выполнения плана тестирования
Основным риском в ходе проведения тестирования программы по созданию заявления о выдаче заграничного паспорта нового поколения является низкая квалификация соискателя на вакансию тестировщика. При этом существует и некоторые иные аспекты, которые могут также негативно сказаться на проведении тестирования, в частности, в ходе разработки тестовых сценариев.

# 7 Определение тестового окружения
На текущий момент можно выделить следующие общие требования:
- операционная система семейства Linux под архитектуру amd64;
- пакетный менеджер ОС должен поддерживать работы с пакетами формата dpkg.
В качестве тестового стенда будет использоваться виртуальная машина с ОС Ubuntu версии 18.04.
Дополнительные требования могут быть выявлены в ходе инсталляции программы.

# 8 Инфраструктурное обеспечение
При выполнении тестирования для фиксации выявленных дефектов, а также публикации документации используется публичный репозиторий https://github.com/trofimovelijah/voshodtest.

# 9 Требования к численности и квалификации персонала
Специалист, претендующий на должность «Ведущий специалист по функциональному тестированию». Требования к указанной должности приведены в описании вакансии.

# 10 Критерии начала и окончания проведения тестирования
### 10.1 Критерии начала проведения тестирования
Тестирование начинается в ходе ознакомления тестировщиком с присланной ему документацией. После чего специалист приступает к развёртыванию тестового окружения и начинает разрабатывать тестовые сценарии.

### 10.2 Критерии окончания проведения тестирования
1. Отталкиваясь от одного из фундаментальных принципов тестирования, что избыточное тестирование невозможно, необходимо чётко обозначить критерии окончания проведения работ.
2. В случае, когда в ходе проведения тестирования, обнаруживается дефект с приоритезацией «Блокирующая» (функциональные возможности проверять далее не представляется возможным по причине неисправности программы), работа приостанавливается. В случае отсутствия блокирующего дефекта тестирование завершается после окончания запуска всех разработанных тестовых сценариев.
3. По результату проведения тестирования формируется отчёт.
# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

# СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010-2015. Информационные технологии. Системная и программная инженерия. Требования и оценка качества систем и программного обеспечения (SQuaRE). Модели качества систем и программных продуктов [Текст]. — Введ. 2015-05-29. – М.: Изд-во стандартов, 2015. – 36 с.
2. Стандартный глоссарий терминов, используемых в тестировании программного обеспечения. Версия 2.3 (от 9 июля 2014 года) [Электронный ресурс].​ — Bangalore: International Software Testing Qualification Board , 2014.—73 с. – Режим доступа: http://www.rstqb.org/fileadmin/user_upload/redaktion/rstqb_ru/downloads/ISTQB_Glossary_Russian_v2.3.pdfhttp://www.rstqb.org/fileadmin/user_upload/redaktion/rstqb_ru/downloads/ISTQB_Glossary_Russian_v2.3.pdf, свободный. – Загл. с экрана.
3. Документ Приложение ФЛК.doc.